Guía de Onboarding Comercial

Preparación, configuración, capacitación y activación del servicio

| Código | OPS-ONB-001 | Versión | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | Guía operativa vigente | Fecha | ____ / ____ / ______ |

Propósito Guiar al Cliente y a Roustix desde la aceptación comercial hasta la activación controlada, dejando responsables, datos, seguridad y criterios de salida claramente documentados.

# 1. Datos de la incorporación

| Empresa / tenant | ____________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Plan y módulos | ____________________________________________________________ |
| Líder del Cliente | ____________________________________________________________ |
| Líder Roustix | ____________________________________________________________ |
| Inicio previsto | ____ / ____ / ______ |
| Activación prevista | ____ / ____ / ______ |
| Modalidad | ☐ Remota ☐ Presencial cotizada ☐ Híbrida |

# 2. Responsabilidades

| Rol | Responsabilidad mínima | Nombre / contacto |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador del Cliente | Aprueba alcance, responsables y decisiones de negocio. |  |
| Administrador | Usuarios, roles, sedes, áreas y configuración autorizada. |  |
| Supervisor | Valida procesos, datos iniciales y criterios operativos. |  |
| Técnico / usuario clave | Ejecuta recorridos funcionales y reporta hallazgos. |  |
| Onboarding Roustix | Coordina configuración, capacitación y gate de activación. |  |

# 3. Ruta de incorporación

| Etapa | Acciones | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Preparación | Confirmar documentos, plan, responsables y cronograma. | Expediente comercial completo | ☐ |
| 2. Datos | Preparar sedes, áreas, usuarios, activos y catálogos. | Plantillas validadas | ☐ |
| 3. Configuración | Crear tenant, módulos, roles, cuotas y parámetros. | Entorno configurado | ☐ |
| 4. Capacitación | Formar perfiles y practicar los flujos acordados. | Acta de capacitación | ☐ |
| 5. Aceptación | Ejecutar controles y registrar pendientes. | Acta de entrega y aceptación | ☐ |
| 6. Activación | Habilitar operación y comunicar soporte. | Servicio activo | ☐ |
| 7. Seguimiento | Revisar adopción, incidencias y ajustes autorizados. | Minuta de seguimiento | ☐ |

# 4. Información que debe preparar el Cliente

| Conjunto | Contenido | Responsable | Validado |
| --- | --- | --- | --- |
| Organización | Sedes, áreas, ubicaciones, procesos y centros de costo. |  | ☐ |
| Usuarios | Nombre, correo, cargo, área, rol y estado. |  | ☐ |
| Activos | Código, nombre, tipo, ubicación, responsable y datos técnicos. |  | ☐ |
| Mantenimiento | Planes, frecuencias, actividades, técnicos y repuestos. |  | ☐ |
| Archivos | Logos, fotografías, fichas, informes y documentos autorizados. |  | ☐ |

Protección de información No enviar contraseñas, tokens, claves privadas ni datos sensibles innecesarios. Los archivos deben contar con autorización y respetar la cuota contratada.

# 5. Configuración y seguridad

| Control | Criterio de salida | Estado / evidencia |
| --- | --- | --- |
| Tenant y plan | Empresa, plan, módulos y cuota corresponden al Acta de Servicio. |  |
| Administrador | Cuenta verificada, MFA si aplica y datos de recuperación válidos. |  |
| Roles | Mínimo privilegio; administradores, supervisores, técnicos y reportantes diferenciados. |  |
| Sesiones | Acceso probado y procedimiento de recuperación conocido. |  |
| Privacidad | Documentos entregados y aceptación registrada cuando corresponda. |  |
| Soporte | Canal, horario, severidades y escalamiento comunicados. |  |

# 6. Capacitación mínima por perfil

| Perfil | Debe poder realizar |
| --- | --- |
| Administrador | Gestionar usuarios, roles, empresa, sedes, áreas, catálogos y almacenamiento. |
| Supervisor | Revisar incidencias, asignaciones, OT, jornadas, repuestos, costos e indicadores. |
| Técnico | Consultar trabajo asignado, registrar avances, evidencias, repuestos y cierres autorizados. |
| Reportante | Crear incidencias, adjuntar información, consultar estado y responder solicitudes. |

# 7. Gate de activación

| Verificación | Resultado | Observación / evidencia |
| --- | --- | --- |
| Documentos comerciales y de datos completos | ☐ Aprobado ☐ No |  |
| Pago o condición comercial validada | ☐ Aprobado ☐ No |  |
| Configuración y datos iniciales validados | ☐ Aprobado ☐ No |  |
| Capacitación realizada | ☐ Aprobado ☐ No |  |
| Recorridos funcionales aceptados | ☐ Aprobado ☐ No |  |
| Soporte y escalamiento comunicados | ☐ Aprobado ☐ No |  |
| Capacidad operativa Roustix disponible | ☐ Aprobado ☐ No |  |

# 8. Seguimiento inicial

| Momento | Objetivo | Fecha / responsable |
| --- | --- | --- |
| Día 2-3 | Confirmar accesos y resolver bloqueos iniciales. |  |
| Día 7 | Revisar adopción, calidad de datos e incidencias. |  |
| Día 15 | Validar flujos principales y ajustes autorizados. |  |
| Día 30 | Revisar uso, resultados, soporte y siguiente plan de trabajo. |  |

# 9. Canales

| Correo corporativo | contacto@roustix.com |
| --- | --- |
| Horario base | Lunes a viernes, 8:00 a. m. a 5:00 p. m. - America/Bogota |
| Canal especial contratado | ____________________________________________________________ |